HTL Saalfelden

Systemplanung und Projektentwicklung

Projektdokumentation

2025 / 2026

| Projektbezeichnung | Drohnenprojekt |
| --- | --- |
| Projektteam | Simon Langegger, Philipp Stadler, Luca Gurber, Mario Harrer |
| Erstellt am | 22.01.2026 |
| Letzte Änderung am | 18.03.2026 |
| Status | In bearbeitung |
| Aktuelle Version | 1.0 |

Änderungsverlauf

| Nr. | Datum | Version | Geänderte Kapitel | Art der Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.03.2026 | 1.0 | Alle | Erstellung | Philipp Stadler |

Inhalt

1. Allgemeines / Projektübersicht	4

1.1 Projektbeschreibung	4

1.2 Projektteam und Schnittstellen	4

2. Funktionale Anforderungen	4

2.1 Use Cases	4

2.1.1 <Name Use Case 1>	4

2.1.2 <Name Use Case 2>	4

2.1.3 <Name Use Case n>	4

3. Nichtfunktionale Anforderungen	4

4. Projektplanung	5

4.1 Variantenbildung	5

4.2 Machbarkeitsstudie	5

4.3 Allgemeine Planungsinformationen	5

4.4 Projektumfeldanalyse	5

5. Softwarearchitektur	5

5.1 Aktivitätsdiagramme	6

5.1.1 Aktivitätsdiagramm 1 Name	6

5.1.2 Aktivitätsdiagramm n Name	6

5.2 Sequenzdiagramme	6

5.2.1 Sequenzdiagramm 1 Name	6

5.2.2 Sequenzdiagramm n Name	6

5.3 Komponentendiagramme	6

5.4 Verteilungsdiagramme	6

5.5 Softwarekomponenten / Programme	6

5.5.1 SW Programme	6

5.5.2 SW Komponenten	6

6. Projektdurchführung	7

6.1 Sprint 1	7

6.1.1 Sprintplanung	7

6.1.2 Sprint Demo	7

6.1.3 Sprint Retrospektive	7

6.1.4 Sprint Zusammenfassung	7

6.2 Sprint 2	8

6.2.1 Sprintplanung	8

6.2.2 Sprint Demo	8

6.2.3 Sprint Retrospektive	8

6.2.4 Sprint Zusammenfassung	8

6.3 Sprint n	8

7. Installation / Software deployment	8

8. Projektabschluß	8

8.1 Projektzusammenfassung	8

8.2 Attachments	8

# Allgemeines / Projektübersicht

## Projektbeschreibung

In diesem Projekt wird eine Softwareapplikation erstellt die zum Steuern und verwalten von mehreren Drohnen dient.

## Projektteam und Schnittstellen

| Rolle(n) | Name | Telefon | E-Mail | Team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produktmanager | Simon Langegger | 0123456 | simon.langegger@htl-saalfelden.at | Team1 |
| Entwickler | Philipp Stadler | 0123456 | philipp.stadler@htl-saalfelden.at | Team1 |
| Entwickler | Mario Harrer | 0123456 | mario.harrer@htl-saalfelden.at | Team1 |
| Entwickler | Luca Gruber | 0123456 | Luca.gruber@htl-saalfelden.at | Team1 |

# Funktionale Anforderungen

## Use Cases

### <Name Use Case 1>

Hier UseCase Diagramm und Beschreibung eintragen.

Für jeden Use Case ein eigenes Kapitel erstellen.

2.1.1 Use Case 1

2.1.2 Use Case 2

2.1.n Use Case n

### 2.1.2 <Name Use Case 2>

### 2.1.3 <Name Use Case n>

# Nichtfunktionale Anforderungen

Die Anwendung soll auf Desktop-Systemen und mobilen Endgeräten lauffähig sein. Die Steuerung muss mit möglichst geringer Latenz erfolgen. Das System soll fehlertolerant sein (z. B. bei kurzzeitigem Verbindungsverlust). Die Software soll modular und erweiterbar aufgebaut sein.

# Projektplanung

In diesem Kapitel sollen grundlegende Fragen geklärt werden bevor mit der Projektdurchführung begonnen wird. Obwohl es klar ist, das dieses Projekt mit Hilfe von agilen PM Methoden durchgeführt wird, sollen vorab grundsätzliche Entscheidungen geklärt werden wie z.B. verwendete Programmiersprache, Variantenbildung, Betriebssystem, ...

Manche dieser Punkte können auch auf Grund der gegebenen Anforderungen als „gesetzt“ hingenommen werden.

## Variantenbildung

Auf Basis der Projektanforderungen, welche Varianten für die Umsetzung wurden ausgearbeitet und welche wurde schließlich gewählt und warum. Welche Varianten wurden verworfen und aus welchem Grund.

## Machbarkeitsstudie

Gab es einzelne Punkte, die vorher grob getestet wurden um zu Zeigen das die Umsetzung grundsätzlich möglich ist.

z.B. Kommunikation mit einem MQTT-Server mit Hilfe der Programmiersprache Python, ...

## Allgemeine Planungsinformationen

Andere Planungsinformationen welche nicht durch andere Kapitel abgedeckt sind werden hier eingetragen.

## Projektumfeldanalyse

Führen Sie eine Analyse des Projektumfeldes durch. Welche vergleichbaren Produkte gibt es bereits am Markt. Wie erfolgt die Abgrenzung zu diesen bereits bestehenden Produkten? Wer sind die relevanten Stakeholder des Projektes.

# Softwarearchitektur

In diesem Kapitel soll der Aufbau der Software/Hardware beschrieben werden.

aus welchen Komponenten besteht das SW-Produkt.

Wie interagieren die einzelnen Komponenten miteinander.

Auf welcher Hardware läuft das System bzw. handelt es sich vielleicht sogar um ein verteiltes System. Wie kommunizieren diese Komponenten miteinander.

## Aktivitätsdiagramme

### Aktivitätsdiagramm 1 Name

Beschreibung der entsprechenden Aktivität und einfügen des Aktivitätsdiagramm

### Aktivitätsdiagramm n Name

Beschreibung der entsprechenden Aktivität und einfügen des Aktivitätsdiagramm

## Sequenzdiagramme

### Sequenzdiagramm 1 Name

Beschreibung der entsprechenden Sequenz und Einfügen des Sequenzdiagramm

### Sequenzdiagramm n Name

Beschreibung der entsprechenden Sequenz und Einfügen des Sequenzdiagramm

## Komponentendiagramme

Aus welchen Komponenten besteht die Software und welche Schnittstellen bieten diese an.

## Verteilungsdiagramme

Zeigt an wie die einzelnen Teile der Software auf die Hardwarekomponenten verteilt sind und wie die Hardwarekomponenten miteinander verbunden sind.

Auf welchem Rechner läuft welcher Software. Wie sind diese über ein Netzwerk miteinander verbunden.

## Softwarekomponenten / Programme

### SW Programme

WebStorm und PyCharm

### 5.5.2 SW Komponenten

Auflistung aller verwendeten SW Komponenten welche für den Betrieb der SW benötigt werden. z.B.: Java Version, Apache Webserver, DotNet Framework, SW Library XY

inkl. Versiosnummer, Hersteller, Bezugsquelle (Downloadlink, ...) und SW-Lizenz (GPL, LGPL, Apache License, ...

DockerDesktop, Python Version 3.8

# Projektdurchführung

## Sprint 1

### Sprintplanung

Dauer: 22.01.2026 – 11.02.2026

Ausgewählte User Stories: <Auflistung der User Stories welche in diesem Sprint bearbeitet werden sollen. Pro User Story: Angabe des Namens, Zenhub ID, Kurzbeschreibung sowie Story Points>

Verbindung mit Drohne aufbauen (2): Die Anwendung muss die Möglichkeit bieten, die IP-Adresse der Drohne manuell einzugeben. Storypoints: 2

Funktionsfähige Steuerung (5): Die Drohne soll in Echtzeit über die Anwendung gesteuert werden können.
Folgende Steuerfunktionen müssen implementiert werden:
I. Starten / Landen
II. Vorwärts / Rückwärts
III. Links / Rechts (Seitwärtsbewegung)
IV. Drehen um die Hochachse (Yaw)
V. Steigen / Sinken
Die Steuerung soll erfolgen über:
I. virtuelle Bedienelemente (Joystick, Buttons, Slider) und/oder
II. über Tastatursteuerung (z. B. WASD + Pfeiltasten). Storypoints: 20

Flugkurs aufzeichnen (6): Es soll ein Aufzeichnungsmodus implementiert werden, in dem alle vom
Benutzer ausgeführten Steuerbefehle gespeichert werden.
3.2) Pro Steuerbefehl sollen mindestens folgende Daten gespeichert werden:
i. Zeitstempel
ii. Art des Befehls
iii. Intensität/Wert (z. B. Geschwindigkeit)

Storypoints: 20

Anzahl Story points: 45

Ausgewählte Punkte aus der Impediment Liste: <Geplante Punkte der Impediment Liste welche in diesem Sprint umgesetzt werden sollen>

### Sprint Demo

Den Flugkurs aufzeichnen und die funktionsfähige Steuerung wurden erfolgreich umgesetzt und vorgezeigt. Erste Version des Frontends wurde ebenso vorgezeigt.

Verbindung mit Drohne aufbauen wurde nicht ganz fertig gestellt, da kleine Probleme aufgetreten sind

### Sprint Retrospektive

Was lief gut/schlecht während des Sprints.

Gibt es neue Impediment Punkte die während des Sprints identifiziert worden sind.

Auflistung der Impediment Taskliste.

Die Steuerbefehle speichern und die Steuerung implementieren fiel uns leicht und wurde gut umgesetzt. Das Team arbeitet gut zusammen und auch die absprache zwischen Mitgliedern lief gut.

Die einzigen Probleme kamen bei der erfolgreichen Verbindung zustande, da ein Verbindungsabbruch  nicht richtig verarbeitet wurde.

### Sprint Zusammenfassung

Kurze Zusammenfassung der Sprintdurchführung.

Wurden in diesem Sprint neue User Stories in das Product Backlog eingefügt und wenn ja, welche.

Wurden in diesem Sprint User Stories aus dem Product Backlog entfernt und wenn ja, welche und warum.

Burndownchart

Sprint Velocity

Auf Basis der Sprint Velocity, wie hat sich der geplante Endtermin verändert.

Durchschnittliche Sprint Velocity über alle bisherigen Sprints.

Es wurden keine neuen User Stories ins Backlog hinzugefügt und es wurden auch keine User Stories entfernt. Wir hatten eine Sprint Velocity von 40 und können mit zuversicht sagen das  der Endtermin leicht erreicht wird.

## Sprint 2

### Sprintplanung

Dauer: 09.02.2026 – 11.03.2026

Ausgewählte User Stories:

Flugkurs wiedergeben (7): Ein ausgewählter Flugkurs soll automatisch wiedergegeben werden können.
Die Wiedergabe muss jederzeit abbrechbar sein (Sicherheitsfunktion).

Storypoints: 20

Flugkurs in Liste speichern (8): Nach Abschluss der Aufzeichnung soll der Flugkurs unter einem eindeutigen
Namengespeichert werden können.
Es soll eine Liste aller gespeicherten Flugkurse angezeigt werden.

Storypoints: 13

Verbindung mit Drohne aufbauen (2): Fehler aus dem ersten Sprint beheben.

Anzahl Story points: 35

### Sprint Demo

Die Liste der geflogenen Flüge konnte erfolgreich in Frontend wiedergegeben und gespeichert werden. Ebenso die Probleme aus dem ersten Sprint mit der Verbindung wurden erfolgreich gelöst.

### Sprint Retrospektive

Im zweiten Sprint konnten wir alles erfolgreich umsetzten und vorzeigen. Die Teamarbeit lief nach wie vor ausgezeichnet und alle sind glücklich.

### Sprint Zusammenfassung

Es wurden keine neuen User Stories ins Backlog hinzugefügt und es wurden auch keine User Stories entfernt. Wir hatten eine Sprint Velocity von 35 und können mit zuversicht sagen das  der Endtermin leicht erreicht wird.

## Sprint n

# Installation / Software deployment

Anleitung welche Schritte notwendig sind um das fertige SW Produkt zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

# Projektabschluß

## Projektzusammenfassung

Zusammenfassung der Projektdurchführung. Was lief gut/schlecht. Welche Erkenntnisse wurden während der Durchführung des Projektes gewonnen. Was würde man, nun anders machen bzw. wieder gleich machen?

## Attachments

Tabellarische Auflistung der Projektdateien.

z.B.: ZIP-File mit dem Quellcode, Projektpräsentationen, ...